# Università degli Studi di Salerno

# Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata

# Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

# Software Architecture Design 2025/2026

# Canale I-Z

# 1ST SPRINT

# Gruppo n. 2 – IZ

| # Cognome e Nome | # Matricola | # e-mail |
| --- | --- | --- |
| # Andrea Spinelli | # IE22700278 | # a.spinelli36@studenti.unisa.it |
| # Lorenzo Stasi | # IE22700202 | # l.stasi@studenti.unisa.it |
| # Angelica Vecchio | # IE22700002 | # a.vecchio4@studenti.unisa.it |
| # Anna Moccia | # IE22700048 | # a.moccia21@studenti.unisa.it |

# Anno accademico 2025-2026

Sommario

1. Sprint Backlog	2

2. Retrospective Report	4

3. Review Report	5

4. Burndown chart	6

# Sprint Backlog

Stima iniziale project velocity: 61 story points

User Stories e task scelte per questa prima  sprint:

- US01 - Creazione Traccia (2 story points)

- Definire la classe Song con i campi richiesti e l'enum Tag

- Implementare il form di inserimento Song con validazione dei campi obbligatori

- Testare la creazione di una Song (casi normali e casi limite)

- US02 - Eliminazione traccia (3 story points)

- Implementare la rimozione di una Song dal catalogo

- Propagare la rimozione a tutte le Playlist che contengono la Song

- Aggiungere l'azione di eliminazione nella View con conferma utente

- Testare la rimozione (Song presente, Song non presente, propagazione alle Playlist)

- US03 - Modifica traccia (3 story points)

- Implementare il form di modifica Song precompilato con i dati attuali

- Verificare che le modifiche si riflettano in tempo reale nel catalogo e nelle Playlist

- Testare la modifica (valori validi, campi obbligatori vuoti, anno non valido)

- US04 - Visualizzazione catalogo (3 story points)

1.    Creare la vista del catalogo con le colonne: Titolo, Autore, Durata, Genere, Anno, Tag

2.    Gestire il caso di catalogo vuoto con messaggio informativo

3.    Testare la visualizzazione (catalogo popolato e catalogo vuoto)

- US07 - Creazione playlist (2 story points)

- Implementare il form di creazione Playlist con validazione del nome (non vuoto, non duplicato)

- Aggiornare la lista delle Playlist nella View dopo la creazione

- Testare la creazione (nome valido, nome vuoto, nome duplicato)

- US08 - Eliminazione playlist (3 story points)

- Implementare la rimozione di una Playlist senza eliminare le Song dal catalogo

- Gestire il caso in cui la Playlist eliminata fosse in riproduzione nel Player

- Aggiungere l'azione di eliminazione nella View con conferma utente

- Testare la rimozione (playlist esistente, playlist in riproduzione)

- US09 - Modifica nome playlist (2 story points)

- Implementare la rinomina di una Playlist con validazione (nome non vuoto, non duplicato in PlaylistCatalog)

- Aggiornare il nome visualizzato nella View dopo la modifica

- Testare la rinomina (nome valido, nome vuoto, nome già esistente)

- US10 - Aggiunta traccia a playlist (3 story points)

- Implementare l'aggiunta di una Song a una Playlist con controllo anti-duplicato

- Permettere l'aggiunta anche durante la riproduzione senza interruzioni

- Aggiornare la vista della Playlist in tempo reale dopo l'aggiunta

- Testare l'aggiunta (caso normale, Song già presente, aggiunta durante playback)

- US11  - Visualizzazione playlist (3 story points)

1.    Creare la vista con l'elenco delle Playlist in PlaylistCatalog

2.    Implementare la selezione di una Playlist e la visualizzazione delle Song contenute

3.    Gestire il caso di Playlist vuota con messaggio informativo

4.    Testare la visualizzazione (Playlist con Song, Playlist vuota)

- US13 - Rimozione traccia da playlist (3 story points)

- Implementare la rimozione di una Song da una Playlist senza eliminarla dal catalogo

- Gestire la rimozione durante la riproduzione mantenendo uno stato coerente del Player

- Testare la rimozione (Song presente, Song non presente, rimozione durante playback)

- US18 - Riproduzione traccia (13 story points)

- Implementare AudioPlayer (Singleton) e la gerarchia Playable con SongPlayable e PlaylistPlayable (Adapter)

- Implementare Player con i metodi play(), pause(), resume(), stop(), skip()

- Implementare il sistema di navigazione delle Song in PlaylistPlayable con le tre strategie (Sequential, Loop, Shuffle)

- Testare le transizioni di stato e il cambio di strategia durante la riproduzione

- US26 - Visualizzazione stato riproduzione (8 story points)

- Creare il componente View del Player con: Song corrente, stato di riproduzione e barra di progresso

- Aggiornare la View a ogni notifica ricevuta dal Player

- Mostrare la Playlist corrente e la strategia attiva se la sorgente di riproduzione è una Playlist

- Gestire lo stato di player inattivo senza errori

- Testare la visualizzazione per ogni stato e per ogni tipo di Playable

- US32 - Persistenza dati (13 story points)

- Definire l'interfaccia PersistenceManager con i metodi save e load

- Implementare il salvataggio di MusicLibrary  (catalogo + playlist)

- Implementare il caricamento automatico dei dati all'avvio dell'applicazione

- Gestire il caso di file assente (primo avvio) senza errori

- Gestire il caso di file corrotto o non leggibile senza crash

- Testare save/load (dati validi, file assente, file corrotto)

# Retrospective Report

# Review Report

User Stories completate alla fine del 1st sprint:

- US01: Creazione traccia

- US02: Eliminazione traccia

- US03: Modifica traccia

- US04: Visualizzazione catalogo

- US07: Creazione playlist

- US08: Eliminazione playlist

- US09: Modifica nome playlist

- US10: Aggiunta traccia a playlist

- US11: Visualizzazione playlist

- US13: Rimozione traccia da playlist

- US18: Riproduzione traccia

- US26: Visualizzazione stato riproduzione

- US32: Persistenza dati

- Project Velocity:

La Sprint si è conclusa con il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti: Story Points pianificati 61 e completati 61. La precisione di questa stima ci consente di confermare la stessa velocity come parametro di riferimento per la pianificazione della prossima Sprint.

- Implementation issues:

Lo sviluppo e la fase di verifica si sono conclusi senza problematiche bloccanti. Tutti i bug individuati durante i test sono stati risolti. Sono state tuttavia identificate alcune possibili evoluzioni tecniche, tra cui l'inizializzazione automatica del database, l'estrazione automatica della durata dei file audio e la realizzazione della gestione dei tag nel sistema, funzionalità non prevista nell'attuale Sprint ma già parzialmente rappresentata nel modello di dominio per esigenze architetturali e di estendibilità futura.

- Product Backlog issues:

Durante la Sprint non è emersa la necessità di aggiungere nuove User Stories al Product Backlog: le funzionalità selezionate per il primo Sprint sono risultate coerenti con gli obiettivi pianificati e sono state completate.

# Burndown chart

Durante la prima Sprint abbiamo avviato l’implementazione del progetto.

Al 4 giugno 2026, il team ha completato la totalità dei 61 Story Points pianificati. L'andamento del Burndown Chart riflette il pieno raggiungimento degli obiettivi confermando la piena operatività del team.